En este documento se encuentra la descripción del proceso que se llevó a cabo para cumplir con los requerimientos del segundo entregable para el tercer ciclo de Misión TIC

Segundo Sprint

Ciclo 3 – Misión TIC

**Equipo:** The last code devs

Maria Del Carmen Sandoval Rodriguez

Jose Fernando Hurtado Restrepo

Juan Pablo Martínez León

Jessy Adrián Argoty Rosero

1. **Descripción del proceso**

Para este primer sprint los roles quedaron asignados de la siguiente forma:

1. Desarrollador: Jose Fernando Hurtado Restrepo
2. Analista: Juan Pablo Martínez León
3. Product Owner: Jessy Adrián Argoty Rosero
4. Administrador de BD: Juan Pablo Martínez León
5. Scrum Master: Maria Del Carmen Sandoval Rodriguez

Posterior a la asignación de los nuevos roles para cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, el scrum master definió el calendario de actividades y ceremonias para este sprint, tal como se contempla a continuación:

* 1ª ceremonia: Sprint Planning: 21 de septiembre
* 2ª ceremonia: Daily Scrum
  + 20 de septiembre (Evidencia Whatsapp)
  + 21 de septiembre
  + 22 de septiembre
  + 23 de septiembre
  + 24 de septiembre (Evidencia Whatsapp)
  + 27 de septiembre (Evidencia Whatsapp)
  + 28 de septiembre
  + 29 de septiembre
  + 30 de septiembre (Evidencia Whatsapp)
  + 01 de octubre (Evidencia Whatsapp)
  + 02 de octubre
* 3ª ceremonia: Sprint Review:
  + 30 de septiembre (No fue atendida, se reagenda)
  + 04 de octubre

1. Se crea la interfaz de Gestión de ingreso al sistema

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

1. Se crea la interfaz de Registro de los productos



1. Se crea la interfaz de Maestro de productos



1. Se crea la interfaz de Registro de ventas

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

1. Se crea la interfaz de Maestro Ventas

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

1. Se crea la interfaz de Gestión de usuarios



1. Se crea la interfaz de Gestión de vendedores

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

**Evidencias Whatsapp**

*20 de septiembre*

Texto, Escala de tiempo

Descripción generada automáticamente

*24 de septiembre*

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Texto

Descripción generada automáticamente

*27 de septiembre*

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

*Jueves - 30 de septiembre*

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente Texto, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

*Viernes - 01 de Octubre*

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

Texto, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

1. **Enlaces**

* **GitHub:** <https://github.com/MarySanRod/The-last-code-devs.git>
* **Trello:** <https://trello.com/b/UaOlhuoD/ciclo-3-misi%C3%B3ntic-proyecto>